|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| No hemos podido cumplir con todas las actividades en los tiempos definidos. Uno de los factores que ha dificultado el desarrollo del proyecto es la falta de claridad al inicio debido a la variedad de tecnologías involucradas. Nos tomó tiempo investigar y decidir cuáles serían las más adecuadas para nuestros objetivos. Esto generó un retraso inicial, aunque hemos ido mejorando y estamos trabajando para ponernos al día. Por otro lado, la disponibilidad de recursos y la capacidad del equipo para adaptarse a nuevas herramientas han facilitado el avance una vez superado los obstáculos iniciales. |

|  |
| --- |
| 2. |
| Hemos enfrentado las dificultades iniciales ajustando nuestro enfoque y priorizando la investigación para entender mejor las tecnologías involucradas. Ahora, estamos trabajando en mejorar la coordinación del equipo y ajustando el plan de trabajo para cumplir con las tareas pendientes, optimizando el tiempo y los recursos disponibles. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| mi trabajo como un esfuerzo constante por adaptarme y aprender rápidamente. Destaco la capacidad de investigar nuevas tecnologías y aplicarlas al proyecto. Sin embargo, podría mejorar la planificación y la priorización de tareas para evitar retrasos y optimizar el tiempo de desarrollo |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| Tengo inquietudes se centran en cómo asegurarme de que el proyecto se mantenga en el camino correcto y cumpla con los plazos establecidos. Me gustaría preguntar a mi docente o a mis pares qué estrategias o herramientas recomiendan para mejorar la gestión del tiempo y la comunicación dentro del equipo |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| podría ser útil asignar nuevas tareas relacionadas con la documentación y la revisión del proyecto para mantenernos al día con los avances y asegurar la calidad del trabajo realizado |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? |