|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Dentro de lo realizado en nuestro jira, hemos podido avanzar aun con los problemas vistos en el transcurso del avance.  Como equipo tuvimos varios conflictos que nos han impedido avanzar como queremos, es por eso que hemos optado por tomar distintas soluciones para poder abarcar el proyecto de forma segura, aparte queremos indicar cuáles son esas problemáticas las cuales son las siguientes:   * Descoordinación entre el equipo de trabajo * Problemas con datos * Falta de comunicación * Problemas con la idea del proyecto * Problemas con las herramientas del proyecto |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Hablar con mis compañeros, para en conjunto buscar una solución. con eso podemos medir de que forma abordarlo y que nos afectara en el transcurso de la solución y las problemáticas que afectan a uno y no a todos los integrantes se solucionan de la misma manera o optar por que el afectado busque una ayuda.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Siento que mi trabajo no ha sido tan acorde a lo esperado, he sufrido varios problemas que me han desgastado tanto física como mentalmente, para poder solucionar todo esto, sería factible relajarme como desarrollador y tratar de acomodarme a rutina.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Exactamente como inquietudes, no hay tantas, pero si me gustaría que se pudiera abordar el proyecto tanto como el alumno quisiera y no como docencia o comisión estime conveniente, ya que afecta de igual manera en el transcurso del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Si, considero que redistribuir el proyecto no es una problemática, ya que no todos somos expertos y hay personas que se desarrollan bien en ciertas actividades. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El equipo tiene buen conocimiento en el área informática, cada uno tiene un aspecto que reluce mejor dentro del desarrollo, por lo que es considerado como un gran aspecto positivo, lo que si que puede funcionar es hablar correctamente lo que se realizara. |