|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

No hemos podido cumplir con todas las actividades en los tiempos definidos. Uno de los factores que ha dificultado el desarrollo del proyecto es la falta de claridad al inicio debido a la variedad de tecnologías involucradas. Nos tomó tiempo investigar y decidir cuáles serían las más adecuadas para nuestros objetivos. Esto generó un retraso inicial, aunque hemos ido mejorando y estamos trabajando para ponernos al día. Por otro lado, la disponibilidad de recursos y la capacidad del equipo para adaptarse a nuevas herramientas han facilitado el avance una vez superado los obstáculos iniciales.

2.

Hemos enfrentado las dificultades iniciales ajustando nuestro enfoque y priorizando la investigación para entender mejor las tecnologías involucradas. Ahora, estamos trabajando en mejorar la coordinación del equipo y ajustando el plan de trabajo para cumplir con las tareas pendientes, optimizando el tiempo y los recursos disponibles.

3. Hasta el momento:

mi trabajo como un esfuerzo constante por adaptarme y aprender rápidamente. Destaco la capacidad de investigar nuevas tecnologías y aplicarlas al proyecto. Sin embargo, podría mejorar la planificación y la priorización de tareas para evitar retrasos y optimizar el tiempo de desarrollo

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Tengo inquietudes se centran en cómo asegurarme de que el proyecto se mantenga en el camino correcto y cumpla con los plazos establecidos. Me gustaría preguntar a mi docente o a mis pares qué estrategias o herramientas recomiendan para mejorar la gestión del tiempo y la comunicación dentro del equipo

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

podría ser útil asignar nuevas tareas relacionadas con la documentación y la revisión del proyecto para mantenernos al día con los avances y asegurar la calidad del trabajo realizado

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?